# Plan de Pruebas

## Proyecto: “Plataforma Web para la Gestión y Monetización de Productos de Streaming Digitales mediante Metodología Scrum para Usuarios y Administradores”

Metodología: Scrum
Tipo de sistema: Plataforma web transaccional
Arquitectura: React + Node.js + PostgreSQL + APIs externas
Versión del documento: 1.0
Estado: Inicial

# 1. Introducción

El presente plan de pruebas define la estrategia, organización, recursos, procedimientos y criterios necesarios para validar el correcto funcionamiento de la plataforma web de gestión y monetización de productos de streaming digitales.

El objetivo principal es asegurar que el sistema cumpla los requisitos funcionales, no funcionales y de aceptación definidos para usuarios y administradores, garantizando calidad, seguridad, rendimiento y estabilidad antes de su despliegue.

El plan se desarrolla considerando el tamaño mediano del proyecto, el uso de metodología Scrum y el cronograma establecido en el diagrama de Gantt.

# 2. Objetivos del Plan de Pruebas

## 2.1 Objetivo General

Verificar que la plataforma funcione correctamente en sus procesos críticos de autenticación, gestión de productos, pagos, pedidos, estadísticas y notificaciones.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Validar el cumplimiento de los requisitos funcionales RF-01 a RF-09.

- Verificar restricciones no funcionales relacionadas con rendimiento, seguridad y disponibilidad.

- Detectar errores de integración entre frontend, backend y APIs externas.

- Validar el flujo completo carrito → pedido → pago → notificación.

- Reducir riesgos técnicos identificados en la gestión de riesgos del proyecto.

- Garantizar estabilidad antes del despliegue final.

# 3. Alcance de las Pruebas

## 3.1 Funcionalidades Incluidas

Se probarán los siguientes módulos:

| Módulo | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Login, registro, JWT, control de sesiones |
| Productos | CRUD de productos y visualización |
| Carrito | Agregar/eliminar productos y validación |
| Pedidos | Historial de pedidos y monitoreo |
| Pagos | Integración Stripe/Brebe y comprobantes |
| Correos | Envío automático de notificaciones |
| Dashboard | Estadísticas y filtros |
| Seguridad | Roles, HTTPS, protección básica OWASP |
| Base de datos | Persistencia, integridad y triggers |

## 3.2 Funcionalidades Excluidas

- Escalabilidad avanzada superior a 500 usuarios concurrentes.

- Compatibilidad con navegadores obsoletos.

- Automatización avanzada CI/CD empresarial.

- Integraciones no contempladas inicialmente.

# 4. Estrategia General de Pruebas

La estrategia se basará en pruebas progresivas e incrementales alineadas con Scrum.

## Tipos de pruebas a aplicar

| Tipo de prueba | Objetivo |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validar funciones individuales |
| Pruebas de integración | Validar comunicación entre módulos |
| Pruebas funcionales | Validar requisitos funcionales |
| Pruebas de interfaz | Verificar comportamiento frontend |
| Pruebas de rendimiento | Medir tiempos de respuesta |
| Pruebas de seguridad | Detectar vulnerabilidades básicas |
| Pruebas de aceptación | Validar cumplimiento del negocio |
| Pruebas de regresión | Evitar daños tras cambios |

# 5. Relación de Requisitos y Pruebas

| Requisito | Tipo de prueba |
| --- | --- |
| RF-01 Autenticación | Funcional, seguridad |
| RF-02 Carga comprobantes | Funcional, integración |
| RF-03 CRUD Productos | Funcional, BD |
| RF-04 Estadísticas | Rendimiento, integración |
| RF-05 Notificaciones | Integración |
| RF-06 Carrito | Funcional |
| RF-07 Historial usuario | Funcional |
| RF-08 Consulta general pedidos | Funcional |
| RF-09 Visualización productos | UI, rendimiento |
| RNF-01 Responsive | Compatibilidad |
| RNF-02 Rendimiento | Performance |
| RNF-03 Seguridad | Seguridad |
| RNF-04 Escalabilidad | Carga |
| RNF-05 Disponibilidad | Recuperación |

# 6. Proceso de Pruebas

El proceso seguirá las fases definidas en el desarrollo Scrum.

## 6.1 Planificación

- Definición de casos de prueba.

- Priorización de módulos críticos.

- Preparación de entorno.

## 6.2 Diseño de pruebas

- Elaboración de escenarios.

- Casos positivos y negativos.

- Definición de datos de prueba.

## 6.3 Ejecución

- Ejecución incremental por Sprint.

- Registro de errores.

- Verificación de correcciones.

## 6.4 Validación

- Confirmación del cumplimiento de requisitos.

- Validación con criterios RA-01 a RA-04.

## 6.5 Cierre

- Consolidación de resultados.

- Informe final de incidencias.

- Aprobación del sistema.

# 7. Elementos a Probar

## 7.1 Backend

- API REST.

- JWT.

- Controladores.

- Middleware.

- Integración Stripe/Brebe.

- Integración SendGrid.

- Triggers PostgreSQL.

## 7.2 Frontend

- Formularios.

- Dashboard.

- Responsive design.

- Carrito de compras.

- Validaciones visuales.

## 7.3 Base de Datos

- Persistencia.

- Relaciones.

- Integridad referencial.

- Triggers automáticos.

## 7.4 APIs Externas

- Stripe/Brebe.

- SendGrid.

# 8. Casos de Prueba Principales

## 8.1 Autenticación (RF-01)

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Registro válido | Usuario creado |
| Login correcto | Acceso dashboard |
| Contraseña incorrecta | Error seguro |
| JWT expirado | Redirección login |

## 8.2 CRUD Productos (RF-03)

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Crear producto | Registro exitoso |
| Editar producto | Actualización BD |
| Eliminar producto | Eliminación controlada |
| Producto inválido | Validación error |

## 8.3 Flujo de Compra (RF-06)

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Añadir producto | Visible en carrito |
| Eliminar producto | Actualización inmediata |
| Pago exitoso | Pedido generado |
| Pago fallido | Estado pendiente |

## 8.4 Comprobantes (RF-02)

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| PDF válido | Archivo almacenado |
| Imagen válida | Subida exitosa |
| Archivo >5MB | Rechazo |
| Formato inválido | Error |

## 8.5 Estadísticas (RF-04)

| Caso | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Consulta diaria | Datos correctos |
| Consulta mensual | Gráficas correctas |
| Sin ventas | Mensaje informativo |

# 9. Pruebas No Funcionales

## 9.1 Rendimiento

Se validará:

- Tiempo respuesta ≤ 2 segundos.

- Consultas ≤ 3 segundos.

- Operaciones carrito ≤ 1 segundo.

### Escenarios

- 500 usuarios concurrentes simulados.

- Consultas simultáneas dashboard.

- Carga de productos masiva.

## 9.2 Seguridad

Se probará:

- Protección JWT.

- Accesos por roles.

- HTTPS.

- Validaciones SQL Injection.

- Validaciones XSS.

- Protección de rutas privadas.

## 9.3 Compatibilidad Responsive

Dispositivos:

- Celulares Android.

- Tablets.

- Resoluciones ≥ 320px.

- Navegadores Chrome y Edge.

# 10. Relación con Gestión de Riesgos

Las pruebas se enfocan especialmente en riesgos críticos identificados previamente.

| Riesgo | Acción de prueba |
| --- | --- |
| RT-01 Fallo pasarela pago | Pruebas integración APIs |
| RT-02 Vulnerabilidades | Pruebas seguridad |
| RT-04 Rendimiento | Stress testing |
| RT-07 Pérdida datos | Validación backups |
| RR-09 Error flujo compra | Pruebas end-to-end |
| RE-09 Falta de pruebas | Cobertura mínima obligatoria |

Información basada en la gestión de riesgos del proyecto.

# 11. Cronograma de Pruebas

| Fase | Duración | Relación cronograma |
| --- | --- | --- |
| Planificación pruebas | 3 días | Diseño sistema |
| Diseño casos prueba (Particiones + estructurales) | 4 días | Gestión riesgos |
| Pruebas unitarias | 5 días | Desarrollo backend/frontend |
| Pruebas integración (APIs + backend/frontend) | 4 días | Desarrollo lógica pagos |
| Pruebas funcionales (Basadas en requerimientos) | 5 días | Final desarrollo |
| Pruebas seguridad (JWT + roles + Postgres) | 3 días | Antes despliegue |
| Corrección errores (Regresión) | 4 días | Ajustes finales |
| Validación aceptación | 2 días | Cierre proyecto |

# Estrategia de Diseño de Casos de Prueba

Para el diseño de casos de prueba del sistema se utilizará principalmente un enfoque basado en requerimientos, debido a que la plataforma está estructurada mediante funcionalidades claramente definidas en los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.

Adicionalmente, se emplearán pruebas de particiones para validar entradas de datos en formularios, autenticación, carga de archivos y procesos de pago, permitiendo reducir la cantidad de combinaciones de prueba y aumentar la cobertura funcional.

Finalmente, se aplicarán pruebas estructurales de manera parcial en módulos críticos como autenticación, lógica de pagos, carrito de compras y triggers de base de datos, con el objetivo de verificar rutas lógicas esenciales del sistema.

# 12. Recursos Necesarios

## 12.1 Hardware

- Portátiles de desarrollo.

- Celulares Android para pruebas responsive.

- Internet estable.

## 12.2 Software

- PostgreSQL.

- Node.js.

- React.

- Postman.

- Jest.

- React Testing Library.

- GitHub Actions.

## 12.3 Servicios externos

- Stripe/Brebe sandbox.

- SendGrid.

- Render/Railway.

- Vercel.

# 13. Procedimientos de Registro de Pruebas

Cada prueba ejecutada deberá registrar:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID prueba | Código identificador |
| Módulo | Área probada |
| Fecha | Día ejecución |
| Responsable | Integrante encargado |
| Resultado | Éxito/Fallo |
| Evidencia | Captura/log |
| Severidad | Baja/Media/Alta |

Los errores críticos deberán corregirse antes del despliegue final.

# 14. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Scrum Master | Supervisión general pruebas |
| Product Owner | Validación aceptación |
| Equipo desarrollo | Corrección errores |
| Administrador sistema | Validación funcional |

# 15. Restricciones

- Tiempo limitado del proyecto (10 semanas).

- Dependencia de APIs externas.

- Recursos humanos reducidos.

- Limitaciones de tiers gratuitos.

- Posibles cambios en requerimientos Scrum.

# 16. Criterios de Aceptación Final

El sistema será aprobado si:

- Los requisitos críticos funcionan correctamente.

- No existen errores críticos abiertos.

- El flujo compra-pago funciona establemente.

- Se cumplen restricciones de seguridad.

- El rendimiento cumple RNF-02.

- Las pruebas de aceptación RA-01 a RA-04 son satisfactorias.